Вложение №4

к паспорту доступности
музея «Малые Корелы»

от «\_\_\_» марта 2022 г.

|  |  |
| --- | --- |
| СОГЛАСОВАНОэксперт Системы добровольной сертификации ВОИ, помощник председателя Союза общественных объединений инвалидов Архангельской области,помощник председателя Архангельской межрайонной организации ВОИ\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Т.Г. Макарова«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. | УТВЕРЖДАЮИ.о. директора музея «Малые Корелы»\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.П. Орлов«\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2022 г. |

**План мероприятий**

**по поэтапному повышению уровня доступности объектов и услуг
музея «Малые Корелы» для посетителей с инвалидностью**

Настоящий план мероприятий разработан в развитие «Дорожной карты» с целью повышения показателей доступности учреждения. Отражает перечень конкретных действий с учётом приоритетности порядка реализации, основанной на принципе разумности и практической значимости для соответствующей целевой группы посетителей.

План мероприятий разработан на основании:

* Акта обследования № 1 «Архитектурно-ландшафтная экспозиция»
от 24.07.2019 г.
* Акта обследования № 2 «Усадьба М.Т. Куницыной» от 24.07.2019 г.
* Акта обследования № 3 «Дом коммерческого собрания» от 24.07.2019 г.

План мероприятий разделён на следующие разделы:

«Общие мероприятия» – мероприятия, выполнение которых влияет
на доступность всех объектов музея или является однородным для каждого объекта.

Мероприятия по объектам: «Архитектурно-ландшафтная экспозиция», «Усадьба М.Т. Куницыной» и «Дом коммерческого собрания» - индивидуальные мероприятия, выполнение которых влияет на доступность конкретных объектов музея.

Мероприятия по адаптации, требующие значительных капитальных вложений (объёмов финансирования) и/или разработки проектных решений, зависят от согласования дополнительных субсидий, влияющих на срок реализации указанных мероприятий.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| **Общие мероприятия** |
| 1. | Разработать и внедрить инструкции и алгоритмы реагирования и ассистирования, обучить и назначить ответственных лиц. |   |    |   |   |   |   |   |
| 2. | Установить систему вызова персонала в санузлах. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3. | В замкнутых пространствах (помещения различного функционального назначения, кабины уборной и т.п.) предусмотреть аварийное освещение в соответствии с п 5.5.7 СП 59.13330.2020\*. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 4. | Информирующие обозначения помещений/объектов АЛЭ дублируются рельефными знаками на высоте от 1.35 в соответствии с п 5.3.6 СП 59.13330. 2020 (информационная надпись при входе на территорию объекта). |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 5. | Приобретение пандуса с нескользящим покрытием. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | Смонтировать и предусматривать акустические средства (индукционная петля и т.п.) при планировании и организации выставок в городских комплексах. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 7. | В санузлах Каргопольско-Онежского сектора установить крючки для одежды, костылей и др. принадлежностей. Обеспечить возможность открывания замка дверей снаружи. Все выключатели и розетки переместить на высоту 0,8 м от уровня пола. |   |   |   |   |   |   |   |   |
| **«Архитектурно-ландшафтная экспозиция»** |
| 8. | Устранить неровности на путях следования к главному входу от автобусной остановки (на мостовом переходе). |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 9. | Благоустройство территории входной группы музея «Малые Корелы» - создание открытой площадки для временного хранения автотранспорта посетителей \* |  |  |  |  |  |   |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| 10. | Установить (у шлагбаума) систему вызова персонала. |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 11. | Разработать и разместить адаптированную систему навигации.  |  |   |   |   |  |  |  |  |
| 12. | Приобрести специализированное транспортное средство (для перемещения инвалидов из Каргопольско-Онежского сектора музея на «2й участок» без использования мостовых переходов)\*. |  |  |  |   |  |  |  |  |
| 13. | Сровнять отметки путей подхода и площадки перед кассой. |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 14. | В здании модульном многофункциональном (чайный дом № 1) выделить зону для организации приёма пищи. Зону оборудовать разновеликой скамейкой. Предусмотреть систему вызова персонала. |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 15. | В модульном здании (чайный дом № 2) устроить пандус с асфальтовой дороги на террасу кафе. Выделить зону для организации приёма пищи. Предусмотреть систему вызова персонала. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | Дооборудовать приспособленные (адаптированные) места отдыха. |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 17. | Разработать и реализовать формы альтернативного обслуживания (предоставления услуг), в т.ч. с использованием средств сайта и/или при помощи средств трансляции онлайн экскурсий с элементами интерактивного участия (коммуникации). |  |  |  |  |  |  |  |   |
| 18. | Дооборудование санузла в Каргопольско-Онежском (у чайного дома №1) секторе пандусом, площадкой и поручнями в соответствии с СП 59.13330. 2020. |  |  |   |  |  |  |  |  |
| 19. | Разработка и создание тифлографических альбомов для посетителей, имеющих проблемы по зрению. |  |  |  |  |  |   |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| **«Дом коммерческого собрания»** |
| 20. | Выполнить разметку стояночного места, установить знаки 8.17 и 6.4 (пп. 4.2.1, 4.2.4 СП 59.13330. 2020). |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 21. | Направить в администрацию муниципального образования запрос на исполнение требований СП 59.13330. 2020 в части обеспечения доступности путей подхода к объекту, находящихся за границами земельного участка музея. |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 22. | Выполнить поручни по п. 5.1.2 СП 59.13330. 2020 (кап. рем – приспособление ОКН)\*  |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 23. | Установить систему вызова персонала. |  |  |   |  |  |   |  |  |
| 24. | Нанести на крайние ступени лестницы (при входе на объект и далее по путям следования по нему) противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени. |  |   |  |  |  |  |  |  |
| 25. | Обеспечить соответствие п. 5.3. СП 59.13330. 2020 (ГОСТ Р 12.4.026) (Проект приспособления ОКН (кап. рем.) - предусмотреть расчёт времени и пути эвакуации по действующим на момент проектирования нормам, разработать индивидуальные процедуры эвакуации инвалидов).\* |  |  |  |  |  |   |  |  |
| 26. | Оформить зону информации на информационном стенде для слабовидящих посетителей. |  |  |   |   |  |  |  |  |
|   | **«Усадьба М.Т. Куницыной»** |
| 27. | Привлечь муниципалитет для устройства места стоянки для транспорта инвалидов (по СП 59.13330. 2020). |  |  |  |  |  |   |   |  |
| 28. | Выполнить ремонт калитки - обеспечить ширину "в свету" не менее 1м. |  |   |   |  |  |  |  |  |
| 29. | Установить систему вызова персонала. |  |   |   |  |  |  |  |  |
| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации |
| 2022 г. | 2023 г. | 2024 г. | 2025 г. | 2026 г. | 2027 г. | 2028 г. | 2033 г. |
| 30. | Дооборудование крыльца поручнями в соответствии с СП 59.13330. 2020. |  |  |   |   |  |  |  |  |
| 31. | Нанести на крайние ступени лестницы (при входе на объект и далее по путям следования по нему) противоскользящие полосы, контрастные с поверхностью ступени. |  |  |  |   |   |  |  |
| 32. | Оформить зону информации на информационном стенде для слабовидящих посетителей. |  |  |   |   |  |  |  |  |
| 33. | Информирующие обозначения помещений дублируются рельефными знаками на высоте от 1.35 в соответствии с п 5.3.6 СП 59.13330. 2020 (по пути следования на объекте). |  |   |  |  |  |  |  |  |
|  | \* - требуется согласование дополнительного субсидирования |  |  |  |  |  |  |  |